# Faseplan

Projektet skal afleveres på Fronter d. 9. december. Vi har udarbejdet en faseplan for på den måde at overskueliggøre, hvad vi skal igennem, og hvornår vi skal igennem det, for at nå frem til det samlede mål i sidste ende. Datoerne er ikke fastlagte og kan variere/tilpasse sig de forskellige iterationer.

**Inception:**

1. *iteration: 20/11-15 – 25/11-15.*

I denne periode planlægger vi strukturen og designet på vores applikation.

**Elaboration:**

1. *iteration: 25/11-15 – 2/12-15.*

Her vil vi færdiggøre moduleringen af de forskellige designmodeller, skaber vores prototype og påbegynder konstruktionen af vores applikation.

**Construction:**

1. *iteration: 2/12-15 – 9/12-15.*

I sidste iteration færdiggør vi koden og tjekker om programmet kører efter de ønskede krav og specifikationer.

**Transition:**

Denne fase, når vi ikke under vores projekt. Derfor ligger vores hovedfokus naturligt på de tre foregående faser.